# Спецификация: улучшение разговорного поведения Mach

Версия 1.0 · 14 октября 2026 г.

Репозиторий: https://github.com/Asgarothhh/Mach

# 1. Цель и границы

Улучшить естественность общения, устойчивость понимания перефразированных запросов и уместность продолжения диалога, сохранив точность поддержки, RAG, публичные контракты и низкую задержку voice-to-voice. Публичное описание Mach указывает на FastAPI, VAD, STT, LLM, TTS и RAG. Корневой AGENTS.md требует изучать реальную архитектуру, сохранять совместимость, добавлять тесты, сообщать фактические результаты и не выполнять commit/push/deploy без разрешения. Причины дефектов нельзя считать установленными до анализа исходного кода.

# 2. Целевое поведение и требования

## REQ-01 — Естественное общение

Поддерживать приветствия, благодарность, короткие реплики, разговорные обороты, неполные фразы и социальные сигналы. Не превращать каждую реплику в формальную справку. Быть дружелюбным, спокойным и естественным без фамильярности.

## REQ-02 — Смешанные намерения

Если сообщение содержит социальную вводную и предметный запрос, отвечать на предметный запрос, не теряя социальный контекст. Для чисто социальной реплики не запускать ненужный RAG, если текущая архитектура позволяет это надёжно определить.

## REQ-03 — Устойчивость к перефразированию

Эквивалентные по смыслу сообщения должны приводить к эквивалентной маршрутизации и поиску независимо от порядка слов, вопросительной/повествовательной формы, вежливой вводной, разговорной грамматики, пунктуации и обычных ошибок STT.

## REQ-04 — Диагностика retrieval

Проверить нормализацию, query rewrite, embeddings, top-k, reranking, фильтры и пороги. Не ограничивать обработку точными ключевыми фразами, если это подтверждено как причина. Не ослаблять пороги глобально без проверки ложных совпадений.

## REQ-05 — Смыслосохраняющий rewrite

Если он нужен, поисковая формулировка должна сохранять исходные сущности, географию, даты, ограничения и отрицания. Исходное сообщение сохраняется; rewrite не должен додумывать отсутствующие факты.

## REQ-06 — Полезный follow-up

В конце можно задать конкретный вежливый вопрос или предложить следующий шаг, если это помогает. Вопрос не обязателен после каждого ответа. Запрещены механические хвосты, повторение одного шаблона и вопросы, на которые пользователь уже ответил.

## REQ-07 — Уточнение

Если недостающий параметр существенно меняет ответ, задать один короткий вопрос. Если можно дать полезный общий ответ, сначала ответить, затем предложить уточнение.

## REQ-08 — Контекст диалога

Использовать доступную историю для местоимений, коротких продолжений и ссылок на предыдущие ответы. Не переспрашивать уже сообщённое без причины и не вводить долгосрочную память без архитектурной необходимости.

## REQ-09 — Честность

Не выдумывать факты, тарифы или условия услуг. При недостатке данных обозначать неопределённость и уточнять/эскалировать по существующим правилам. Не утверждать, что ассистент — человек, имеет личный опыт или биографию.

## REQ-10 — Голосовой UX

Сохранять streaming, корректную сегментацию для TTS и текущие API-контракты. Не буферизовать весь ответ ради косметической обработки и не добавлять дополнительный LLM-вызов на каждый ход без доказанной пользы и измерения задержки.

## REQ-11 — Совместимость

Использовать существующую конфигурацию и зависимости. Не добавлять новые API, переменные окружения, библиотеки или менять модель/провайдера без доказанного обоснования.

## REQ-12 — Безопасность

Разговорный стиль не отменяет ограничения предметной области, правила обработки данных, защиту от prompt injection и требования к groundedness.

# 3. Обязательный аудит перед кодированием

Проследить реальный путь сообщения: STT/вход → нормализация → intent/router → RAG/retrieval → сборка контекста → prompt → LLM streaming → постобработка → TTS.

Найти фактические правила маршрутизации, пороги retrieval, query rewrite, prompt-файлы, управление историей и тестовые команды.

Для каждого дефекта указать файл/символ, наблюдаемое поведение, доказательство и уверенность. Разделять подтверждённые причины и гипотезы.

Снять baseline качества и задержки до изменений. Если метрики отсутствуют, сначала добавить минимальные безопасные измерения.

Не редактировать код в Plan mode. Сначала представить минимальный план с файлами, зависимостями, рисками и тестами.

# 4. Рекомендуемая логика

Определить класс хода (социальный / предметный / смешанный / продолжение предыдущего), только если это согласуется с текущей архитектурой.

Для предметных и смешанных запросов выполнять смыслосохраняющий поиск; не терять исходное сообщение и историю.

Передавать модели только релевантные документы и достаточный контекст; различать отсутствие ответа в базе и отсутствие вопроса.

Генерировать ответ с прямым ответом в начале, естественным языком, честной неопределённостью и уместным follow-up.

Проверять streaming, TTS-разбиение, latency и регрессии на реальном пути.

# 5. Правила conversational prompt

Сначала понять намерение пользователя, а не оценивать грамматическую форму предложения.

На социальные реплики отвечать естественно и кратко; на предметные — переходить к сути без лишних приветствий.

Подстраивать язык и уровень формальности под пользователя, не копировать агрессию или оскорбления.

Сначала дать ответ, затем только при необходимости — детали или следующий шаг.

Вопрос в конце должен быть конкретным, полезным и разнообразным; отсутствие вопроса допустимо.

Если нужно уточнение, задавать один наиболее важный вопрос, а не анкету.

Не использовать одинаковую фразу-заглушку для разных ситуаций; не утверждать то, чего нет в контексте/базе знаний.

Не имитировать человеческую идентичность или личный опыт.

# 6. Тесты и критерии приёмки

## T01 Социальные реплики

Приветствие, благодарность, прощание и короткие реплики получают уместные ответы; ненужный поиск не запускается, если можно это проверить.

## T02 Смешанные намерения

Социальная вводная плюс предметный вопрос не приводит к потере предметной части.

## T03 Набор перефразирований

Для каждого тестового намерения есть 5–10 формулировок с разным порядком слов и грамматической формой; маршрутизация и retrieval остаются корректными.

## T04 STT-шум

Отсутствующая пунктуация, разговорная грамматика и типичные ошибки распознавания не вызывают систематического отказа.

## T05 Сущности и отрицания

Rewrite сохраняет географию, даты, названия, отрицания и ограничения.

## T06 Неизвестный ответ

Нет уверенных выдумок; ассистент сообщает об ограничении или уточняет.

## T07 Follow-up

Вопрос появляется в случаях, где он помогает, и отсутствует там, где навязчив.

## T08 Повторяемость

В серии ответов не повторяется механический хвост; тон остаётся последовательным.

## T09 Контекст

Короткие продолжения правильно ссылаются на предыдущие ходы; уже сообщённые параметры не запрашиваются повторно.

## T10 Voice/streaming

Streaming и TTS-сегментация работают; p50/p95 latency измерены до и после.

## T11 Регрессии

Существующие тесты RAG, API, безопасности и маршрутизации проходят.

## T12 Injection/safety

Разговорность не отменяет системные ограничения и защиту данных.

Приёмка:

Все существующие и новые тесты проходят либо каждое падение явно описано.

На согласованном наборе перефразирований корректный выбор сценария/retrieval достигает целевого уровня ≥95%; если baseline ниже, отчёт показывает улучшение и остаточные ошибки.

Слепая оценка естественности, полезности и уместности follow-up лучше baseline; механические вопросы не навязываются.

Не растёт доля неподтверждённых утверждений; предметная точность не хуже baseline.

p95 latency укладывается в согласованный бюджет; если бюджет не определён, baseline измеряется и показывается сравнение.

В отчёте указаны реальные команды и результаты; никаких заявлений о тестах, которые не запускались.

# 7. Этапы реализации

## P0 — Диагностика

Карта пути запроса, причины, тестовые примеры, baseline качества и latency.

## P1 — Маршрутизация

Исправить подтверждённую зависимость от конкретной формулировки; добавить тесты на перефразирования.

## P2 — Retrieval

Точечно исправить query rewrite, embeddings, пороги/фильтры или ранжирование, если это подтверждено.

## P3 — Диалоговый стиль

Обновить prompt и/или логику диалога для социальных реплик, контекста и уместного follow-up.

## P4 — Интеграция

Проверить streaming, TTS, latency и предметную точность.

## P5 — Независимое ревью

Проверить diff на соответствие требованиям, совместимость, секреты, лишние зависимости и регрессии.

# 8. Промпт для Cursor

Рекомендуемый процесс: сначала Plan mode, затем после утверждения плана Agent mode.

Работай как технический оркестратор и инженер conversational AI в репозитории Mach.

Источник требований: документ «Спецификация: улучшение разговорного поведения Mach». Соблюдай также корневой AGENTS.md. Не считай пользовательские примеры исчерпывающим списком проблем.

ФАЗА 1 — PLAN, ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ
1. Изучи AGENTS.md, README/docs, структуру, код и тесты.
2. Проследи реальный путь от входного текста/STT через нормализацию, intent/router, RAG, сборку контекста, prompts, LLM streaming, постобработку и TTS.
3. Установи конкретные причины неестественного общения, чувствительности к формулировке и проблем с follow-up. Для каждой укажи файл/символ, фактическое поведение и доказательство; пометь гипотезы отдельно.
4. Зафиксируй baseline и составь минимальный план с файлами, рисками, тестами и оценкой latency.
5. В Plan mode не редактируй файлы. Не придумывай API, зависимости и environment variables.

ФАЗА 2 — IMPLEMENT, ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА
1. Реализуй минимальные изменения, устраняющие подтверждённые первопричины, сохраняя модульные границы, совместимость и streaming.
2. Сделай понимание устойчивым к перефразированиям. Если дефект в routing — исправь routing; если в retrieval — исправь retrieval. Не лечи все проблемы только prompt-ом без доказательств.
3. Сохрани сущности, отрицания и ограничения в query rewrite. Не ослабляй retrieval-пороги без тестирования false positives.
4. Обеспечь дружелюбный, естественный, краткий стиль; корректно обрабатывай социальные и смешанные реплики.
5. Добавь уместные завершающие вопросы, но не заставляй модель задавать вопрос после каждого ответа. Избегай шаблонных повторов.
6. Не выдумывай факты и не имитируй человеческую личность/личный опыт.
7. Добавь тесты на социальные реплики, смешанные намерения, перефразирования, STT-шум, сущности/отрицания, неизвестные ответы, follow-up, контекст, streaming/TTS и регрессии.
8. Не добавляй дополнительный LLM-вызов на каждый ход без доказанной необходимости и измерения стоимости/задержки.
9. Запусти реальные тесты, линтеры и type checks, доступные проекту. Не скрывай падения и не заявляй о непроверенном успехе.
10. Выполни независимое read-only ревью diff и исправь найденные проблемы, повторно запустив нужные проверки.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Не commit/push/deploy и не выполняй деструктивные операции без разрешения. Не переписывай архитектуру и не меняй модель/провайдера без обоснования. Не меняй несвязанные файлы. При блокере задай конкретный вопрос вместо догадки.

ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
Укажи первопричины и доказательства, изменённые файлы, выполненные требования, команды и реальные результаты тестов, baseline/after latency (если измерялась), остаточные риски и незакрытые пункты.

# 9. Источники и ограничения

https://github.com/Asgarothhh/Mach

https://github.com/Asgarothhh/Mach/blob/main/AGENTS.md

Выводы о конкретных причинах дефектов остаются открытыми до чтения и тестирования исходного кода. Спецификация задаёт требования и процесс диагностики, а не утверждает, что уже доказано наличие конкретного дефекта в отдельном модуле.